## Slide 1: 後学期中間発表 文献管理システム
情報工学特別演習Ⅱ
グループ３
小池瑞生
杉本孝太
高橋亮至
藤田十夢
峯久朋也
Notes: https://docs.google.com/presentation/d/1_8eNC0m2H_6cRODBKFgeooO4wL7D4NrTfwRXtVtQ0zA/edit?pli=1#slide=id.g100b2b96e39_7_5

## Slide 2: 報告内容
追加した機能
実装予定の機能

## Slide 3: システム概要
目標
ユーザーごとに論文を追加・管理するシステムの開発
方法
Webアプリとして実装

## Slide 4: 画面遷移

## Slide 5: 前期期末報告からの進捗
dockerの導入
  Laravel フレームワークの導入
論文PDFの表示
パスワード再設定
  メール送信・再設定・リンクの有効期限設定
メイン画面の機能充実
  キーワード検索・絞り込み・並べ替え
  ユーザーメニュー
  表示項目
DB関連
  同一論文非登録
  削除確認
  項目追加
    必須・任意項目
    バリデーションチェック

## Slide 6: 未実装の機能
BibTeX形式
論文登録内容変更
パスワード変更

## Slide 7: メイン画面
メールアドレスの先頭文字
表示項目の切り替え
・ログアウト
・パスワード変更（予定）
・著者
・雑誌名
・掲載年

## Slide 8: 論文削除機能
登録した論文をデータベースから削除
手順は以下
削除したい論文のチェックボックスにチェック
登録論文削除ボタンをクリック
確認ダイアログが表示されるのでOKをクリック
3.
1.
2.

## Slide 9: DBの項目・機能追加
必須・任意項目の使い分け
バリデーションチェック
  文字列が長すぎないか
  全角数字で入力していないか
  整数を入力しているか
  数字が大きすぎないか
  同一名称の論文を同じユーザが登録していないか
  PDF以外のファイルが指定されていないか

## Slide 10: 今後の方針
未実装の機能を実装

## Slide 11: デモ
デモページ
133.71.3.99:8081

## Slide 12: 前期期末報告からの現在までのスケジュール
タスク | 8月 | 9月 | 10月 | 11月
週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
docker導入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DB関連 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
同一論文非登録 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
項目追加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
削除確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
メイン画面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
検索・ソート |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ユーザーメニュー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
表示項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
パスワード再設定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
論文PDF表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |